## Slide 1
재고관리 시스템 만들기
부품 도감에서 시작하는 확장 프로젝트
2026-07-06
by Claude

## Slide 2
프로젝트 목적 — 큰 그림
원래 목표는 재고 관리 시스템이었는데, 부품 자체가 정리돼 있지 않아서 재고를 셀 방법이 없었음
그래서 부품 도감을 먼저 만들고 있음 (지금 여기)
핵심 목표
창고 + 작업자 차량별 재고 파악
누가 뭘 얼마나 갖고 있는지 즉시 확인
발주 시점 파악
최소재고 이하로 떨어지기 전에 미리 알림
선입선출(FIFO)
오래된 재고부터 먼저 사용

## Slide 3
지금 동시에 진행 중인 두 갈래
(A) 부품 도감 만들기
부품관리 대시보드 제작
가산·낙성대·공릉 창고 부품 조사 (130여개)
사진만 올리면 자동 배경제거(누끼)
CSV/구글시트 연동 가능
(B) 창고 위치 확정
공유창고 vs 단독임대 — 여러 방면으로 탐색 중
결정에 따라 인터넷 연결 방식(와이파이 vs 무선라우터)이 달라짐
발목 잡는 문제: 부품 코드 체계 정비
지금 부품 코드가 혼란스러워서 다른 작업들이 부분적으로 홀드된 상태 — 코드 체계를 다시 정비해야 다음 단계로 나갈 수 있음

## Slide 4
Phase 1. 재고 추적 방식 설계
설계 완료 (구현은 아직)
고민했던 것
처음엔 "전체 재고 - 선지출 = 남은 재고"로 계산하려 했는데, 작업자가 여러 개 가져가도 선지출은 실제 쓴 만큼만 기록돼서 숫자가 안 맞는 문제를 발견함 → 실제 재고가 누구에게 있는지 추적 불가
결정한 방향
"가져간 것(반출)"과 "청구할 것(선지출)"을 따로 기록
오래된 재고부터 먼저 쓰는 선입선출(FIFO) 구조로 관리

## Slide 5
Phase 2. 반출 기록 방법 준비
선지출은 잘 파악되는데, 반출은 폰으로 적으라고 하면 번거로워서 안 지켜짐 → 부품마다 QR 붙이고 무선 스캐너로 마트처럼 스캔
준비
전수조사 + 구역별 QR라벨 부착
→
①
부품 집기
→
②③
모드·작업자 선택 후 QR 스캔
→
④
확정 → 재고 반영 + 자동 기록
→
⑤
대시보드에서 결과 확인
현장 세팅 계획 (창고 위치와 무관하게 미리 준비 가능)
어느 창고로 정해지든, 창고 안을 부품 구역별로 나누고 각 자리에 부품 사진+QR 라벨 부착 · 실수로 못 찍었을 땐 폰 수동입력도 가능 · 어느 방식이든 구글시트 등에 자동 기록

## Slide 6
Phase 3~5. 자동화 · 보안 · 확장
Phase 3
자동화
재고 부족하면 자동으로
주문 목록 뽑아줌
슬랙 등으로 알림
예정
Phase 4
보안 강화
회사 계정 로그인해야만
접근 가능하게 전환
작업자·관리자 권한 분리
예정
Phase 5
확장 (미래)
다른 매장으로 확장
선지출 시스템과
직접 연동
미래

## Slide 7
로드맵 요약
구분 | 내용 | 상태
(A) 부품 도감 | 부품 정리 + 대시보드 제작 | 🔄 진행중
(B) 창고 확정 | 창고 위치 / 인터넷 방식 결정 | 🔄 알아보는 중
Phase 1 | 재고 추적 방식 설계 (반출·선지출 분리, 선입선출) | ✅ 설계완료
Phase 2 | 반출 기록 방법 (QR+무선스캐너, 프로토타입) | 🔄 고민중
Phase 3 | 자동화 (발주 + 알림) | 📋 예정
Phase 4 | 보안 강화 (인증전환 + 권한분리) | 📋 예정
Phase 5 | 확장 (다매장 + 선지출 연동) | 🔮 미래

## Slide 8
지금 결정 · 준비가 필요한 것
부품 코드 체계 정비
지금 이것 때문에 다른 작업이 못 나가고 있음 — 우선순위 높음
창고 형태 확정
공유창고 vs 단독임대 — 와이파이 방식이 여기 달려있음
하드웨어 구매 + QR 라벨
무선 바코드/QR 스캐너, 태블릿, 부품 130여종 라벨 인쇄